DOCUMENTO DE OBSERVACIONES Y MEJORAS

Desarrollo de sistema ERP — Módulo de Producción

Entregable de retroalimentación para el equipo de desarrollo

| De | CEILICA — Jefatura de Producción |
| --- | --- |
| Para | Hacelerix — Equipo de desarrollo |
| Asunto | Puntos a modificar o mejorar del ERP en desarrollo |
| Proyecto | ERP CEILICA · Módulo 1 — Producción |
| Versión del documento | 3.0 |
| Fecha | 7 de julio de 2026 |
| Clasificación | Errores · Mejoras · Consultas funcionales |

1. Objeto del documento

Este documento recopila la tercera ronda de observaciones (versión 3.0) detectadas durante las pruebas del módulo de Producción del ERP, centradas en el módulo de Ikon Light: catálogo de elementos, gestión de proyectos, tareas imprevistas y estados de aprobación. Se incluye un bloque de preguntas funcionales que requieren respuesta de Hacelerix para avanzar en la configuración y prueba operativa.

Nota de prioridad: el planning no genera ni en borrador ni en publicado — esto bloquea la prueba operativa con el equipo de Nave 2. Los proyectos, elementos, categorías y personal están cargados y actualizados.

2. Criterios de clasificación

| ERROR | Fallo del sistema: el comportamiento no es el esperado y debe corregirse. |
| --- | --- |
| MEJORA | Nueva funcionalidad o ajuste que aporta valor al proceso productivo. |
| CONSULTA | Punto que requiere aclaración o definición funcional conjunta. |

3. Matriz consolidada de observaciones

| ID | Observación | Tipo |
| --- | --- | --- |
| IK-01 | Duplicar catálogo de elementos | MEJORA |
| IK-02 | Ocultar elementos inactivos del catálogo | MEJORA |
| IK-03 | Error al eliminar ítem del catálogo de elementos | ERROR |
| IK-04 | Minimizar lámparas en vista de proyecto | MEJORA |
| IK-05 | Eliminación temporal de proyectos | CONSULTA |
| IK-06 | Envío a stock con cantidad parcial | MEJORA |
| IK-07 | Tareas imprevistas: proyecto, nave, proceso y observación | MEJORA |
| IK-08 | Imágenes en categorías de elementos (bastidores) | MEJORA |
| IK-09 | Resumen de horas totales y horas pendientes por proyecto | MEJORA |
| IK-10 | OT agrupadas: bloqueo de ensamblaje hasta 100% de CNC | CONSULTA |
| IK-11 | Ordenar proyectos por fecha de entrega y proceso pendiente | MEJORA |
| IK-12 | Estados de aprobación de proyecto: pendiente, parcial y producción | MEJORA |
| PL-Q1 | Tarea imprevista vs. replanning: ¿desplaza tareas automáticamente? | CONSULTA |
| PL-Q2 | Retomar proyecto al 50%: planificar solo procesos pendientes | CONSULTA |

4. Detalle de observaciones

IK-01  Duplicar catálogo de elementos

MEJORA

Observación: No existe opción para duplicar un elemento del catálogo. Al crear un ítem similar a uno existente hay que introducir todos los datos desde cero, incrementando el tiempo de configuración y el riesgo de errores.

Requerimiento / acción esperada: Añadir la opción "Duplicar" en el catálogo de elementos para copiar un ítem existente y modificar solo los campos necesarios.

IK-02  Ocultar elementos inactivos del catálogo

MEJORA

Observación: Los elementos marcados como inactivos siguen apareciendo mezclados con los activos, dificultando la búsqueda y selección durante la configuración de proyectos.

Requerimiento / acción esperada: Filtrar por defecto para mostrar solo elementos activos. Disponer de una vista o sección separada donde se puedan consultar únicamente los elementos inactivos.

Evidencia:

IK-03  Error al eliminar ítem del catálogo de elementos

ERROR

Observación: Al intentar eliminar un ítem del catálogo de elementos el sistema muestra un mensaje de error que impide completar la operación.

Requerimiento / acción esperada: Corregir el fallo de eliminación. Si el ítem está referenciado en proyectos activos, informar al usuario del motivo del bloqueo y ofrecer la opción de desactivar en lugar de eliminar.

Evidencia:

IK-04  Minimizar lámparas en vista de proyecto

MEJORA

Observación: En la vista de proyecto cada lámpara ocupa su espacio completo. Cuando un proyecto tiene varias lámparas es difícil obtener una visión general sin desplazarse por toda la página.

Requerimiento / acción esperada: Añadir la posibilidad de minimizar/colapsar lámparas individuales dentro de la vista de proyecto, permitiendo ver el listado completo en una sola pantalla.

Evidencia:

IK-05  Eliminación temporal de proyectos

CONSULTA

Observación: Durante la fase de configuración y prueba se necesita poder eliminar proyectos de prueba para mantener el entorno limpio. A largo plazo no deben borrarse para conservar trazabilidad.

Requerimiento / acción esperada: Habilitar temporalmente la eliminación de proyectos durante la implementación. Una vez estabilizado el sistema, bloquear la eliminación definitiva y ofrecer solo la opción de archivar o desactivar.

Evidencia:

IK-06  Envío a stock con cantidad parcial

MEJORA

Observación: Al finalizar una orden de fabricación el sistema envía todas las unidades producidas a stock. Si se fabrican 3 lámparas iguales pero solo 1 va a stock (las otras 2 son entrega directa), no existe forma de especificar la cantidad.

Requerimiento / acción esperada: Añadir un campo de cantidad en el cierre de orden para indicar cuántas unidades van a stock y cuántas salen directamente a expedición sin pasar por almacén.

Evidencia:

IK-07  Tareas imprevistas: proyecto, nave, proceso y observación

MEJORA

Observación: El formulario de tarea imprevista no permite asociar el proyecto afectado, la nave correspondiente (Nave 1, 2 o 3) ni el proceso al que pertenece. Tampoco hay campo de observación libre para describir el motivo del imprevisto.

Requerimiento / acción esperada: Ampliar el formulario con: (1) proyecto o nave origen, (2) proceso específico al que se imputa el tiempo, (3) campo de observación libre. Información esencial para el análisis de desviaciones de planificación (Jefe de Producción).

Evidencia:

IK-08  Imágenes en categorías de elementos (bastidores)

MEJORA

Observación: Las categorías de elementos no permiten adjuntar una imagen representativa. Sin imagen visual los operarios tienen dificultades para identificar rápidamente el tipo de elemento.

Requerimiento / acción esperada: Permitir cargar una imagen en cada categoría de elementos para que el personal de producción pueda identificarla visualmente sin necesidad de leer el nombre o código.

IK-09  Resumen de horas totales y horas pendientes por proyecto

MEJORA

Observación: No hay ningún indicador que muestre, por proyecto, el total de horas estimadas, las horas ya asignadas al planning y las horas pendientes de asignar. Esta vista es crítica para el control de carga y la planificación de capacidad.

Requerimiento / acción esperada: Mostrar en la vista de proyecto o en el panel de planificación un resumen con horas totales estimadas, horas asignadas y horas pendientes. Dato deseable también a nivel de nave y global.

Evidencia:

IK-10  OT agrupadas: bloqueo de ensamblaje hasta 100% de CNC

CONSULTA

Observación: Al generar el planning, las OT agrupan los procesos iguales del mismo tipo de bastidor. En un caso concreto la OT de CNC suma 23 horas en total. El operario de CNC tiene la OT abierta, pero cuando lleva 4-5 horas ya tiene material disponible para el ensamblador. Sin embargo, la OT de ensamblaje no aparece disponible hasta que la CNC no alcance el 100%, bloqueando el flujo de trabajo.

Requerimiento / acción esperada: ¿Cómo se puede habilitar la OT de ensamblaje cuando la CNC ha producido suficiente material parcial, sin necesidad de que la CNC esté completada al 100%? Se requiere definir el mecanismo de apertura parcial de OT dependientes.

Evidencia:

IK-11  Ordenar proyectos por fecha de entrega y proceso pendiente

MEJORA

Observación: Los proyectos no se visualizan con un criterio de orden claro. Para gestionar la prioridad productiva se necesita poder identificar rápidamente qué proyectos tienen fecha de entrega próxima y qué procesos tienen pendientes.

Requerimiento / acción esperada: Organizar la vista de proyectos ordenada por fecha de entrega y proceso pendiente. Los proyectos terminados deben aparecer en una pestaña separada denominada "Proyectos terminados".

IK-12  Estados de aprobación: pendiente, aprobación parcial y producción

MEJORA

Observación: Al recibir un proyecto es necesario registrarlo en el sistema sin que forme parte del planning hasta que esté aprobado por el cliente. Actualmente no existe distinción entre proyectos en espera de aprobación y proyectos en producción. Adicionalmente puede darse aprobación parcial (p. ej., de 5 lámparas hay 3 aprobadas y 2 pendientes de aprobar).

Requerimiento / acción esperada: Añadir en el campo "Tipo" (o "Estado") tres estados: (1) Pendiente de aprobación — registrado pero excluido del planning; (2) Aprobación parcial — solo las unidades aprobadas entran al planning; (3) Producción — proyecto completamente aprobado e incluido en planificación.

5. Preguntas funcionales pendientes de resolución

Las siguientes preguntas surgen de la revisión del flujo de planificación y requieren respuesta de Hacelerix para poder avanzar en la configuración y prueba operativa del módulo.

PL-Q1  Tarea imprevista vs. replanning: desplazamiento automático de tareas

CONSULTA

Pregunta: Si después de generar el planning surge una tarea imprevista de, por ejemplo, 24 horas de trabajo de 1 persona: ¿es necesario crearla como proyecto y regenerar el planning para que las demás tareas se actualicen y desplacen? ¿O al registrar la tarea imprevista con su tiempo estimado el sistema desplaza automáticamente las tareas del día?

PL-Q2  Retomar proyecto en curso al 50%: planificar solo procesos pendientes

CONSULTA

Pregunta: Hay proyectos actualmente en ejecución que se encuentran a mitad del proceso (p. ej.: CNC completado, ensamblaje completado, lijado y masillado al 50%, con imprimación, pintura y acabado pendientes). ¿Cómo debe configurarse el planning para que solo planifique las tareas pendientes sin volver a programar las ya finalizadas?